# Revisión de liberación

APEX Word Report Compiler 1.0.0

# Compilador Word restringido para Oracle APEX 24.2

Fecha de revisión: 2026-10-01
 Versión revisada: 1.0.0 (compilador y package PKG_CORPORATE_REPORTS de esta entrega)
 Veredicto local: GO para empaquetado y aceptación en APEX
 Producción: pendiente; no debe promoverse hasta completar las pruebas de la sección 7 en APEX 24.2.

# 1. Resumen ejecutivo

La auditoría se hizo en tres rondas con revisores independientes de arquitectura, compilador Python, seguridad OOXML, SQL y binds, PL/SQL y APEX, pruebas adversariales y documentación. Cada hallazgo se reprodujo antes de corregirlo y cada corrección tiene una prueba de regresión que falla sin ella. Las pruebas se ejecutaron en Windows, la plataforma del diseñador.

| REVISOR | Reproducir el hallazgo caso mínimo en tests/test_audit_regressions.py |
| --- | --- |
|  | ▼ |
| REVISOR | ◆ ¿La prueba falla sin la corrección? No: la prueba no demuestra el defecto; reescribirla |
|  | ▼ Sí |
| DESARROLLO | Corregir compilador, package o documentación el mismo criterio en Python y en PL/SQL |
|  | ▼ |
| REVISOR | ◆ ¿Suite completa en verde? No: volver a corregir |
|  | ▼ Sí |
| REVISOR | Registrar en la sección 3 severidad, hallazgo y corrección |

Figura 1. Proceso de revisión aplicado a cada hallazgo

La revisión no certifica que el package compile ni que el PDF o el XLSX se rendericen en la instalación real: no hubo conexión a Oracle Database ni a APEX.

# 2. Evidencia ejecutada

Desde la raíz del proyecto, en Windows 11, con Python 3.13.2 y python-docx 1.2.0:

.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests .\.venv\Scripts\python.exe -m compileall -q src tests tools launch_compiler.py launch_gui.pyw .\.venv\Scripts\apex-report-compiler.exe --version

| Puerta | Resultado |
| --- | --- |
| Suite completa | todas las pruebas OK |
| compileall | sin errores |
| --version | apex-report-compiler 1.0.0 |
| Validación del ejemplo | 0 errores, 0 advertencias, sin escribir archivos |
| Compilación del ejemplo, dos veces | los tres artefactos son idénticos byte a byte entre sí y con los versionados en proyectos/entidades |
| Generador de plantillas | reproduce templates/*.docx byte a byte |
| ZIP de entrega | pruebas y compilación del ejemplo correctas desde una extracción limpia; SHA-256 en el archivo .sha256 adjunto |

Pruebas nuevas:

• tests/test_audit_regressions.py: una o más pruebas por hallazgo. Se verificó que fallan sin las correcciones y pasan con ellas.

• tests/test_package_semantics.py: contrato estático del package sobre el código efectivo, sin comentarios, con firmas ordenadas exactas. Se valida contra siete mutaciones semánticas: auto-bind comentado, cierre de contexto eliminado, valor por defecto ampliado, parámetros intercambiados, cierre ausente en e_stop_apex_engine, SQL dinámico y LTRIM de un solo argumento.

• tests/test_apex_guide.py: guía de publicación en APEX, esqueleto de proyecto desde DOCX, salida de la GUI y acceso directo portable.

• tests/test_workspace.py: carpeta proyectos/<nombre>/, copia del DOCX, reemplazo con .bak sin borrar otros archivos, salida dividida y confinamiento de rutas.

• tests/test_documentation.py: los entregables Word contienen las instrucciones críticas y no mencionan nombres ajenos a esta versión.

# 3. Hallazgos corregidos

| Severidad | Hallazgo | Corrección |
| --- | --- | --- |
| ALTO | background_color en título o pie se aceptaba localmente y el package lo rechazaba (-20145) | Claves de estilo por zona idénticas a PARSE_STYLE |
| ALTO | Comentario inicial seguido de salto de línea: válido en local, -20104 en ejecución (LTRIM sin conjunto) | El package elimina espacio, tabulador, LF y CR; el compilador acepta solo esos caracteres |
| ALTO | Límites en caracteres en Python frente a VARCHAR2 en bytes en el package (título, etiquetas, encabezado, pie): ORA-06502 sin control | Límites en bytes UTF-8 en ambos lados, LENGTHB/SUBSTRB y comprobación de encabezado con título |
| ALTO | &ITEM. en el SQL o en textos: APEX lo sustituiría en el código del proceso, concatenando valores de sesión | Error fuera de literales; todo & se emite como chr(38) |
| ALTO | --output podía sobrescribir el SQL o el proyecto fuente | Diagnóstico IO-003 |
| ALTO | Pruebas estáticas del package con falsos positivos (código comentado o subcadenas) | Pruebas semánticas con mutaciones |
| ALTO | Receta APEX ambigua o contradictoria (Ajax frente a Before Header; Reload on Submit) | Receta concreta en el Manual y en la GUI |
| MEDIO | Nombre \ en el ZIP no detectado en Windows | Se inspecciona orig_filename; fixture corregido |
| MEDIO | DTD en UTF-16, [Content_Types].xml en mayúsculas, parte principal renombrada, tipos de relación renombrados | Detección con el parser, content types y tipos de relación |
| MEDIO | ZIP corrupto o con compresión no soportada provocaba una excepción | Diagnósticos ZIP-010/ZIP-011 |
| MEDIO | Texto oculto, envoltorios en línea y de bloque, símbolos, ecuaciones, notas, revisiones de formato y tablas en el encabezado o pie: Word los mostraba y el reporte no | Rechazo explícito |
| MEDIO | Espacio no ASCII dentro de {{…}} aceptado en local y rechazado en el package | Solo espacios ASCII |
| MEDIO | Tipos JSON no textuales convertidos en silencio ("title": null → «None») | PROJECT-103 |
| MEDIO | Errores de APEX_SESSION_STATE propagados sin sanear (posible valor en el mensaje) | Lista blanca de códigos propios; el resto pasa a -20121/-20132 |
| MEDIO | Binds con nombre reservado de APEX (:APP_USER desde un Page Item modificable) | PROJECT-017 y -20173 |
| MEDIO | Salida de la CLI con traza al redirigirla en Windows | stdout/stderr en UTF-8 |
| MEDIO | Publicación interrumpida podía mezclar artefactos | Rollback ante BaseException; el respaldo se conserva si la restauración falla |
| MEDIO | La GUI congelaba resultados viejos ante errores y compilaba en la carpeta de otro proyecto | Errores visibles y salida ligada al proyecto |
| BAJO | INTO/FOR UPDATE, claves duplicadas, JSON muy anidado, WEIGHT sin cota, alias duplicados, orientación por dimensiones, pgSz ausente, instalador sin comprobar VALID y otros | Corregidos con prueba |

# 4. Seguridad

No se concatenan valores de Page Items en el SQL. El package conserva AUTHID CURRENT_USER, p_auto_bind_items => FALSE y binds tipados con APEX_EXEC.ADD_PARAMETER. El código generado no contiene ningún & crudo. El DOCX se inspecciona antes de abrirlo con python-docx. Las rutas del proyecto quedan confinadas a su carpeta. Las instrucciones no conceden EXECUTE a PUBLIC.

Riesgo residual: restringir el primer token a SELECT/WITH no es una frontera de autorización. La protección real depende de revisar el SQL, de la autorización de página y de los privilegios mínimos del parsing schema.

# 5. Herramientas para el diseñador

• Acceso directo portable Compilador de reportes APEX y lanzador Abrir compilador.bat. El lanzador prepara .venv la primera vez en un equipo nuevo.

• La GUI genera un proyecto inicial desde el DOCX con Page Items PXX_ y, al compilar, indica qué archivo subir a APEX, dónde, y qué Page Items crear.

# 6. Riesgos residuales y decisiones

• Un Page Item mal escrito en bindings devuelve NULL en ejecución. Con required: false, el filtro queda anulado hasta p_max_rows. Verifíquelo en la aceptación.

• TO_DATE sin el modificador FX acepta años de dos dígitos con la máscara YYYY.

• Los tamaños de fuente decimales podrían depender del separador decimal de la sesión.

• El acceso directo requiere PowerShell de Windows. Si una política lo bloquea, se usa el .bat.

# 7. Puerta obligatoria en APEX real

Antes de producción, el responsable APEX debe registrar evidencia de:

1. ejecución de sql/install.sql (o del package en SQL Workshop) en el parsing schema;

2. package y body en estado VALID, sin filas de error en USER_ERRORS;

3. descarga PDF y XLSX con la receta del Manual, sección 9 (Submit Page, Reload on Submit: Always, proceso en Processing);

4. binds VARCHAR2, NUMBER, DATE y TIMESTAMP, con valores nulos, obligatorios y conversiones inválidas (mensaje sin el valor);

5. cero filas, una fila, muchas filas y truncamiento por p_max_rows;

6. orientación AUTO, PORTRAIT y LANDSCAPE en A4;

7. anchos fijos, ponderados, una columna AUTO intermedia y exclusiones;

8. LOV impreso con el display value;

9. un usuario sin autorización no puede descargar;

10. un SQL con comentario inicial y salto de línea, y un título con letras acentuadas y &;

11. un Page Item inexistente mapeado en bindings, para observar el comportamiento;

12. título con {{FIELD:...}} y pie con {{APP_USER}} y {{GENERATED_AT}} resueltos en el PDF.

Un fallo en los puntos 1 a 3 cambia el veredicto operativo a NO-GO.

# 8. Condiciones de empaquetado

El ZIP incluye src, tests, sql, templates, proyectos, deliverables, docs, tools, la documentación Word, README.docx, pyproject.toml, requirements.txt, los lanzadores y el acceso directo. Excluye build/, qa/, .venv/, __pycache__, .pyc, .egg-info y las salidas compiladas locales.